清交党组发〔2022〕14号

中共清丰县交通运输局党组

关于落实县委第六巡察组反馈意见整改情况的报 告

县委巡察工作领导小组：

2022年4月11日至6月10日，县委第六巡察组对政府投资建设工程领域项目开展了巡察。7月28日，县委第六巡察组向中共清丰县交通运输局党组反馈了巡察意见，指出了6个方面的8个问题，提出了4点意见建议。对此，县交通运输局党组高度重视，诚恳接受，照单全收。根据反馈问题制定6类18项整改措施，将整改责任分解到1个责任单位，目前已完成18项措施，健全完善制度8项，开展专项检查3次，巡察反馈的问题均已整改完毕。现将有关情况汇报如下：

一、巡察整改主要做法

（一）提高政治站位，强化组织领导

清丰县交通运输局党组将巡察问题整改当做一项重大政治使命和重要政治任务来抓，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，不折不扣推动巡察问题整改。巡察问题反馈后，立即成立了巡察整改工作领导小组，并组织召开巡察整改工作动员会，认真研究制定整改方案和整改台账，明确责任单位、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的组织基础。

（二）坚持问题导向，加强监督检查

全体党员干部坚持以问题为导向，主动承担整改责任，坚决做到思想认识不提高不放过、查摆问题不聚焦不放过、自我剖析不深刻不放过、整改措施不到位不放过、问题解决不彻底不放过，进一步明确了整改方向和整改进度，从严从实消除问题积弊。确保整改任务件件落实、条条兑现，保证了整改工作有序有力开展，并取得了阶段性成果。

（三）完善规章制度，形成长效机制

清丰县交通运输局党组以严肃认真的态度，深刻反思县委第六巡察组反馈的各项问题，深刻剖析问题产生的思想根源，找准症结，积极整改。把建立和完善规章制度作为构建长效机制的关键环节，结合交通运输工作实际，全面认真细致地修订完善了各项工作制度，形成了按制度办事、靠制度管人的良好氛围，从根本上堵塞了漏洞，从源头上巩固了巡察成果。

二、整改完成情况

（一）落实有关工程建设项目领域法律法规不到位问题

**整改问题：**业主单位执行“三重一大”制度不到位。

**整改成效：**一是增强了党员干部贯彻落实“三重一大”制度的自觉性和主动性。8月9日，我局组织党组成员和局属各单位领导班子成员召开专题会议，分析和解读了“三重一大”制度的相关政策，使党员干部和业务人员深入领会“三重一大”主要精神，切实提高了对“三重一大”工作重要性的认识。

二是进一步完善了“三重一大”制度内容。局党组和局属各单位领导班子结合各自工作实际，补充和完善了现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，细化“三重一大”制度的具体程序和操作流程，将笼统的制度进一步细化为可操作的制度。明确了“三重一大”事项事先调查论证、党政正职末位表态等规定。

**完成情况：**已完成。

（二）工程建设项目管理存在薄弱环节问题

**整改问题：**1.业主单位履职尽责不力，对项目监管不到位，影响工程质量。2.项目单位规避监管。

**整改成效：**一是建立了重大项目谋划、立项、设计、预算、招投标等项目论证和研判制度，加强了对工程项目的监管力度，保障科学编制项目预算，杜绝工程预算虚高。

二是建立了工程项目专家咨询制度，从可研报告、勘察设计开始，召集相关专家进行反复论证，选出最佳方案，确保项目科学、民主、依法决策，进一步保障了工程项目质量。

三是形成了强力有效的监督态势。在重大农村公路建设项目实施过程中，积极向派驻纪检监察组报备，主动接受派驻纪检监察组全过程监督，把“事后监督”变成了“常态监督”。

**完成情况：**已完成。

（三）招标投标问题突出问题

**整改问题：**业主单位提供项目负责人（项目经理）联系方式不正确。

**整改成效：**一是进一步规范了农村公路招投标行为。8月6日，成立了清丰县交通运输局农村公路招投标监督工作领导小组，加强了对我局农村公路建设项目招投标全过程的督导检查力度。对依法实行招投标的项目，积极对接相关部门，按照各自工作职责，对工程标底编制、开标、评标、定标环节进行现场监督，以实现招投标活动的公开、公平、公正。

二是加强了对项目合同签订程序的审查。农村公路管理所在签订项目合同时严格审查中标单位的项目经理及其人员配备是否与投标时一致，对中标单位相关人员的联系方式及资质进行存档和及时更新。

三是进一步健全了工程质量保证体系。进一步细化了年度、季度公路建设计划，克服多种不利因素影响，加快项目建设进度。同时，加强工程项目质量检查，按照“谁建设谁负责”的原则，对项目出现的质量问题，严肃追究失职人员责任。

**完成情况：**已完成。

（四）职能部门对工程建设项目监管存在漏洞问题

**整改问题：**业主单位对监理公司监管不到位，同一时间段不同项目均是同一名监理。

**整改成效：**一是完善了工程监理制度。在项目实施过程中，加强对监理机构的监督检查力度，严把监理资质及人员配备，实行监理人员持证上岗制度，对不认真履行职责的，实施责任追究。

二是严格履行监理合同规定的质量、安全职责，在健全审查核验制度、检查验收制度的基础上，完善了工地全会制度及资料归档制度。

**完成情况：**已完成。

（五）项目资料和合同管理不规范问题

**整改问题：**1.资料保存不完善。2.合同签订不规范。

**整改成效：**一是建立了规范的档案室。按照年度及类型对工程项目资料进行分类存储，并指派了专人负责项目审批、实施、竣工验收等各环节有关文件资料的收集、整理、归档、移交等相关工作，确保资料无缺失遗漏。

二是规范了项目合同签订内容及要求。在签订项目合同时，严格按照合同签订规范及要素进行签订。

三是建立健全了建设项目监督机制，加大了对违规问题的查处力度。严格按照制度规定对违规建设项目进行处罚和通报，对有关责任人进行责任追究，确保政府投资项目建设依法合规。

**完成情况：**已完成。

（六）涉及工程建设的其他问题

**整改问题：**派驻纪检监察组日常监督检查有短板。

**整改成效：**一是加强了对项目建设领域相关内容的学习。认真学习了《招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府投资项目管理办法》等内容，增强了业务素质。

二是加大了对农村公路建设项目的监督。通过查看资料、座谈了解、实地检查等方式，对农村公路项目资料进行了审查，对施工、监理人员职责履行情况进行了监督，确保了工程质量。

三是有效防控了廉政风险。督促重点股室、重点岗位人员认真排查自身存在的廉政风险，建章立制，堵塞漏洞。对于涉及项目建设的工程股、养护公司等，重点开展廉政提醒、廉政谈话。督促落实项目建设的各项规章制度。

**完成情况：**已完成。

三、下一步工作打算

下一步，县交通运输局将继续严格对照县委要求，牢牢抓住整改重点，扎实推进整改工作，把整改任务融入到交通运输日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果。

（一）持续抓好整改工作。坚持责任目标不变、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对需要长期坚持的整改任务，要做到紧盯不放、边整边改。

（二）增强督导检查力度。加强对局属责任单位整改情况的监督检查力度，确保问题整改不留死角，切实把巡察反馈问题整改成果转化为交通运输工作发展的强大动力。

（三）着力构建长效机制。在抓好整改的同时，进一步强化各项制度建设，着力通过制度建设规范各项业务工作，进一步促进交通运输事业高质量赶超发展。

特此报告。

中共清丰县交通运输局党组

2022年9月30日